## Slide 1: Nutriscore
M2 SEP
Prévoir la qualité nutrionelle de n'importe quel produit

## Slide 2: Table des matières 01 02 03 04
Présentation de l'équipe
L'application
Roadmap
Objectifs pour la prochaine fois

## Slide 3: L'équipe
Product Owner
Scrum Master
Data Engineer
Data Scientist
Front/User Interface
Data Gouvernance
Elif
Alexandre
Léo
Jaurès
Carlos
Manon

## Slide 4
Présentation de notre application
Besoin : Manger de manière plus équilibrée et de manière informés.
Clients ciblés : Les consommateurs soucieux de leur santé.
Objectifs: Obtenir des informations sur la qualité nutritionnelle claires et précises à l'aide du Nutriscore.

## Slide 5: Présentation de notre application
-Sucre
-Matières grasses
-Protéine
-Sel
-etc...
C
C
Stock des réponses
Algorithmes
Statistiques &
Machine Learning
Visualisation du résultat

## Slide 6: Point sur la Roadmap
 | 1e Quinzaine | 2e Quinzaine | 3e Quinzaine | 4e Quinzaine | Dernière Quinzaine
Interface | 1e formulaire avec 3 réponses à fournir | Faire apparaître les réponses dans une feuille Excel | Ajouter toutes nos variables dans le formulaire | Mettre des manipulations pratiques et sécurités | Embellir le formulaire
Data Preparation | Exécution d'un 1e script à VBA | Supression des variables inutiles | Ajouter des fonctions tests pour l'ensemble du code | Documenter l'ensemble | Optimisation
Algorithme de prédiction | Sélection du modèle de régression | Construction d'un algorithme de sélection de variables | Comparaison des modèles pour choisir le plus approprié | Tests de validité des paramètres et du modèle | Validation croisée du modèle

## Slide 7: Objectifs pour la prochaine Quinzaine
Faire apparaître les résultats dans une feuille Excel
Interface
Alexandre, Léo, Elif
Construction d'une fonction de sélection de variables
Machine learning
Jaurès, Carlos, Manon, Elif
Schématiser la visualisation finale
Visualisation
Tous le monde

## Slide 8: Merci pour votre attention !